***Regras de condução do projeto:***

* Reuniões diárias (segunda a quinta) de 20 minutos para atualizações e alinhamento sobre o projeto das 21h as 21h30 e as sextas das 9h30 as 10h20 (presencialmente);
* Semanalmente serão definidas atividades para cada membro da equipe;

***Padrão da Ata***

* Presença;
* Horário de início e fim;
* Descrição da reunião;
* Temas a serem entregues nas sprints semanais;
* Dúvidas a serem esclarecidas em sala com o professor responsável.

25/09/2023 - **Virtual**

**Presença**: Todos presentes.  
**Horário de início**: 21h00   
**Horário de fim:** 23h00  
**Descrição**: *Na daily do dia foi discutido o método de ação adotado pelo grupo, e foi definido a necessidade de todos os membros estarem a par com a documentação criada na primeira sprint até a próxima daily (26/09); também foi iniciado a organização do Trello*.  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** *Perguntar para a professora do que se trata “Script de criação do banco”.*

26/09/2023 - **Virtual**

**Presença**: *Todos presentes.*  
**Horário de início:** *21h00*   
**Horário de fim:** *23h00*  
**Descrição:** F*oi decido os seguintes tópicos: Alterar todas relações do documento a respeito de "Controle de temperatura e umidade"; revisar os “15%” informados na justificativa; revisar o conceito de sensor impermeável; alterar a tela do site para Lotes; alterar calculadora para simulador. Houve também a revisão da documentação do trabalho junto dos novos membros do time.*  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** Mantém -Perguntar para a professora do que se trata “Script de criação do banco”

27/09/2023 - Virtual

**Presença:** *Todos presentes.*  
**Horário de início:** *21h00*  
**Horário de fim:** *23h00*  
**Descrição:** *Foi decido quem seria o Scrum Master e o PO (Luca e Karen).*  
Dúvidas e assuntos pendentes: -

28/09/2023 - Virtual

**Presença**: *Todos presentes.*  
**Horário de início:** *21h00*  
**Horário de fim:** *23h00*  
**Descrição:** *Iniciamos os scripts do site.*  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** -

29/09/2023 - Presencial

**Horário de início:** *10h20*  
**Horário de fim:** *10h50*  
**Descrição:** *Houve discussão sobre o andamento do site estático, e continuação do script.*   
**Dúvidas e assuntos pendentes:** -

02/10/2023 - Virtual

**Horário de início:** *20h50*  
**Horário de fim:** *21h30*  
**Descrição:** *Houve discussão sobre o andamento do site estático, divisão de tarefas, discussão sobre os entregáveis e alinhamento*  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** -

03/10/2023 - Virtual

**Horário de início:** *20h50*  
**Horário de fim:** *21h30*  
**Descrição:** Foram feitos o Product Backlog, a tela de cadastro e uma parte do site institucional  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** -

05/10/2023 - Virtual

**Horário de início:** *21h00*  
**Horário de fim:** *23h30*  
**Descrição:** Foram apresentadas as tarefas feitas por cada integrante do time, organizadas no trello e pequenas alterações.  
**Dúvidas e assuntos pendentes:** -